## 采购需求说明

一、供货质量要求

供应商需按校方提供的清单中的“品种、规格、数量、备注说明及校方指定要求”进行供货，其中数量较多树种如广玉兰、栾树、樱花等，供应商需组织校方代表现场号苗。若提供的苗木不符合以下苗木质量、技术操作及组织管理要求，校方将作无条件退货处理，由此增加的相关费用由供应商承担，且需赔偿校方由此引起的一切损失。

1.苗木质量要求：

（1）植株生长旺盛，无现疫病虫害及机械损伤；无明显疤痕及遗留；

（2）植物分枝点合理，符合“黄金分割”通则（即第一分枝点的离地高度约为等于植株自然高的1/3），特殊品种及甲方特殊要求除外；

（3）植株冠幅饱满紧凑，无缺失，偏冠，歪斜等现象；

（4）苗木无折断，枯枝现象，没有5cm以上的锯枝。

2.土球质量要求：

（1）要求带实土的树种，禁止使用沙土苗，其土球规格原则上符合“球径约等于胸径的7-9倍”要求（土球球径以250cm为上限）；

（2）上球必须去掉浮土层，少伤主根，保证足够的土球厚度，厚度为土球直径的1/2，土球包扎紧实牢固，包装方法及材料必须科学，实用；

（3）沟边苗木或有其它阻碍物，土球带不完整或主根需斩断的苗木应避免挖取；

（4）挖掘形式必须与包装形式规格相一致，包扎必须扎紧，包扎必须扎紧，土球不能松散，土球底部以45角收底挖球形，遇大根必须据断，严禁根裂。

3.吊装要求：

（1）树木挖掘修剪后，必须当天装车：

（2）吊装时应采取必要的措施以不使土球及树干受损伤，严禁土球与树干之间松动。

4.技术要素：

（1）修剪合理，树体收拢及机械吊装时必须采用实用材料（如竹片等）对绑扎部位作充分保护，树体二级分枝以下必须缠绑草绳；

（2）苗木起挖后，在停放及运输过程中必须进行保鲜，保湿，防风，防晒，抗蒸腾，抗寒等抗逆技术处理。

二、其他要求

1.供应商应自行到校实地考察，充分考虑现场情况，种植效果满足园艺花艺的种植效果，地面硬化恢复、草皮恢复、垃圾清运、质保养护、取水用水等环节，综合考虑项目涉及的一切费用进行报价，后期服务过程中以上环节不得出现额外费用。

2.拟派本项目负责人具备园林类或绿化类职称证书，并提供社保证明材料。原件备查。

3.供应商签订合同后内向校方报送绿化补植补种及树木移栽施工方案（包括施工工期、机械进场、种植方案等信息），施工方案经校方同意后方可施工。

*4.供应商在养护期内应确保移栽及补植的苗木成活率为100%，养护期内若出现苗木死亡情况，供应商应在接到校方通知确定补种方案及时间（符合树木种植季节要求），若未按要求进行补植，养校方有权按合同约定的费用扣除尾款。

5.项目中所有移栽补植以及草皮恢复部分要翻土、捡石并外运、平土绿化、施肥、药物防治病害，地面修复；养护期二年。（具体内容详见采购需求清单）

供应商需提供承诺函并加盖公章，承诺函内容详见附件。

项目服务承诺函

致：芜湖学院

我方已仔细阅读并完全理解贵校发布的《采购需求说明》及相关文件全部内容，现就本绿化补植补栽项目郑重承诺如下：

一、总体承诺

我方承诺严格按照贵校采购文件中规定的供货质量、技术要求、组织管理等全部内容执行，包括但不限于苗木品种、规格、数量、备注说明及贵校指定的其他要求，确保供货过程规范、质量合格、服务到位。特别是对于数量较多的树种（如广玉兰、栾树、樱花等），我方承诺将主动组织贵校代表进行现场号苗，经确认后方才进行起挖和供货。

二、技术质量承诺

1.苗木质量：保证所供苗木生长旺盛、无病虫害、无机械损伤，分枝点合理，冠幅饱满，无枯枝、断枝，符合“黄金分割”通则（特殊要求除外）。

2.土球质量：保证土球为实土苗，严禁使用沙土苗；土球规格符合“球径约等于胸径的7-9倍”要求，包扎紧实，底部收底规范，无松散、裂根现象。

3.吊装与运输：确保苗木挖掘后当天装车，吊装过程中采取保护措施，防止土球与树干损伤。

4.技术处理：苗木起挖后做好保鲜、保湿、防风、防晒等抗逆处理，修剪合理，绑扎保护到位。

三、人员与组织承诺

1.我方将指派具备园林或绿化类职称的项目负责人全程负责本项目，并按要求提供职称证书及社保证明备查。

2.签订合同后，将及时编制并报送《绿化补植补栽及树木移栽施工方案》，经贵校审核同意后方进场施工。

四、施工与养护承诺

1.在养护期内（二年），确保所有移栽及补植苗木成活率为100%。

2.如出现苗木死亡，我方将在接到通知后及时补植，若未按时补植，贵校有权按合同约定扣除相应费用。

3.负责项目范围内的翻土、捡石、外运、平土、施肥、病害防治、地面修复、草皮恢复、垃圾清运等全部工作，不另行收取费用。

五、报价与服务承诺

我方报价已包含项目实施过程中可能发生的一切费用，包括实地考察、种植恢复、硬化修复、养护管理等，后期不提出任何额外费用要求。

我方完全理解并接受采购文件中所有条款，若有违反，愿意承担由此引起的一切责任及校方损失。

特此承诺。

供应商（盖章）：

负责人（签字）：

年    月    日